## Slide 1
Plan de Acción
5S
Convierte las oportunidades detectadas en acciones concretas, asignando responsables, fechas y prioridades para empezar a mejorar de forma organizada.
PLAN DE ACCIÓN 5S
Problema
Acción
Resp.
Fecha
Herramientas sin ubicación
Crear panel visual
Carlos
15/09
Exceso de cajas
Revisar stock
Marta
20/09
Pasillo ocupado
Retirar material
Juan
10/09
Kit práctico 5S
www.formacion5s.es

## Slide 2
Plan de Acción 5S
Seguimiento de mejoras
PLAN DE ACCIÓN 5S
De la oportunidad detectada a la mejora implantada
Área / Zona
Departamento
Responsable 5S
Fecha auditoría
Fecha revisión
Nº
Problema detectado
Acción propuesta
Responsable
Prioridad
Fecha límite
Estado
Resultado
1
2
3
4
5
6
Prioridad: Alta · Media · Baja
Estado: Pendiente · En curso · Finalizado
Revisar y actualizar en cada auditoría 5S
www.formacion5s.es

## Slide 3
Cómo utilizar el Plan de Acción 5S
Método simple
1
Detecta
Registra los problemas u oportunidades identificadas durante la auditoría, observación o reunión con el equipo.
2
Prioriza
Clasifica cada acción según su impacto en seguridad, productividad, calidad, espacio o control visual.
3
Asigna
Define un responsable claro. Si todos son responsables, nadie lo es. Aquí no vale “ya lo hará alguien”.
4
Fecha
Marca una fecha límite realista para evitar que la mejora entre en modo vacaciones eternas.
5
Seguimiento
Revisa el estado en cada reunión 5S y comprueba si la acción ha resuelto realmente el problema.
Recuerda: un plan de acción sin seguimiento es solo una lista bonita. Y las listas bonitas no ordenan el almacén.
www.formacion5s.es

## Slide 4
Ejemplo de Plan de Acción 5S
Ejemplo práctico
Ejemplo orientativo
Utiliza este modelo como referencia para transformar observaciones en acciones concretas.
Problema
Acción
Responsable
Prioridad
Fecha
Estado
Herramientas sin ubicación definida
Crear panel visual con siluetas y etiquetas
Carlos
Alta
15/09
En curso
Exceso de cajas en pasillo
Revisar material obsoleto y retirar innecesario
Marta
Alta
18/09
Pendiente
Falta estándar de limpieza
Definir frecuencia, responsable y foto estándar
Juan
Media
25/09
Pendiente
Etiquetas deterioradas
Renovar identificación de ubicaciones
Laura
Baja
30/09
Finalizado
Consejo: revisa las acciones semanalmente hasta cerrarlas y valida visualmente que la mejora se mantiene.
www.formacion5s.es